## Slide 1
OBLIANT DIGITAL
Metodologia
Governança, Projetos e Mudança
EPP · GMO · PM&GO — Framework + Roadmap + Diagnóstico, na mesma régua de maturidade
Uso comercial e de consultoria · material exclusivo Obliant

## Slide 2
OBLIANT DIGITAL
COMO LER ESTE MATERIAL
Cada produto segue a mesma estrutura de 5 blocos
A sequência A–E se repete em EPP, GMO e PM&GO — leia qualquer frente da mesma forma.
Metodologia Governança, Projetos e Mudança · material interno e exclusivo Obliant
OBLIANT DIGITAL
A
Framework
Objetivo, escopo, pilares e entregáveis do produto
B
Roadmap
Iniciativas organizadas por nível de maturidade — uma jornada, não uma lista de serviços
C
Maturidade
A régua única de 5 níveis aplicada à frente
D
Assessment
Diagnóstico que posiciona o cliente na régua e devolve o roadmap recomendado
E
RACI
Papéis e responsabilidades entre Obliant, cliente e estruturas de governança
Framework + Roadmap + Diagnóstico são três camadas distintas que se empilham — não a mesma coisa com nomes diferentes.

## Slide 3
OBLIANT DIGITAL
ARQUITETURA DA METODOLOGIA
Três produtos, uma metodologia, uma régua
EPP entrega · GMO adota · PM&GO integra — todos posicionados na mesma régua de maturidade de 5 níveis.
Metodologia Governança, Projetos e Mudança · material interno e exclusivo Obliant
OBLIANT DIGITAL
ENTREGA
EPP
Escritório de Projetos e Processos
Estrutura, controla e entrega: método, portfólio, processos e indicadores.
O EPP é o produto; quem o opera é um PMO (time/estrutura).
INTEGRAÇÃO
PM&GO
Governança Integrada de Projetos e Mudança
Governa um projeto combinando EPP (entrega) + GMO (adoção).
Eixo exclusivo: modo de atuação da Obliant — Suporte → Controle → Diretivo.
ADOÇÃO
GMO
Gestão da Mudança Organizacional
Trata o lado humano da transformação — adoção e sustentação.
Pilares proprietários Obliant. Referências de mercado (ADKAR, Kotter, ACMP, SAP/Oracle OCM) apenas como base conceitual.
RÉGUA ÚNICA DE MATURIDADE — compartilhada pelas três frentes
1 · Inicial
Práticas ad hoc, dependentes de pessoas
2 · Emergente
Primeiras práticas definidas, aplicação irregular
3 · Estruturado
Método padronizado e adotado
4 · Integrado
Gestão integrada e orientada a dados
5 · Excelência
Melhoria contínua e valor estratégico

## Slide 4
OBLIANT DIGITAL
01
EPP
Escritório de Projetos e Processos — Entrega
Estrutura, controla e entrega: método, portfólio, processos e indicadores.

## Slide 5
OBLIANT DIGITAL
EPP · BLOCO A
Framework — objetivo, pilares e entregáveis
Dar à organização capacidade estável de priorizar, executar e medir projetos e processos — operado por um PMO.
Metodologia Governança, Projetos e Mudança · material interno e exclusivo Obliant
OBLIANT DIGITAL
PILARES
1 · Método
2 · Portfólio
3 · Processos
4 · Indicadores
ENTREGÁVEIS
Portfólio priorizado de iniciativas
Metodologia de gestão de projetos (ciclo de vida + templates)
Mapa e redesenho de processos críticos
Modelo de governança (ritos, alçadas e comitês)
Painel de indicadores de entrega
Modelo de gestão de riscos e mudanças
8 DIMENSÕES DO FRAMEWORK
01
Estratégia & Portfólio
Seleção e priorização de iniciativas conectadas à estratégia
02
Metodologia & Métodos
Ciclo de vida, práticas e templates de gestão de projetos
03
Processos & Fluxos
Mapeamento, redesenho e padronização de processos de negócio
04
Governança & Papéis
Ritos, alçadas, comitês e papéis de decisão
05
Indicadores & Desempenho
KPIs de entrega, painéis e rotina de gestão à vista
06
Ferramentas & Tecnologia
Plataformas de gestão, automação e integração de dados
07
Pessoas & Competências
Capacidades do time de projetos e trilhas de desenvolvimento
08
Riscos & Qualidade
Gestão de riscos, mudanças de escopo e garantia de qualidade

## Slide 6
OBLIANT DIGITAL
EPP · BLOCO B
Roadmap — iniciativas por nível de maturidade
Jornada de evolução, não lista de serviços: o assessment aponta a coluna atual; a seguinte é o plano recomendado.
Metodologia Governança, Projetos e Mudança · material interno e exclusivo Obliant
OBLIANT DIGITAL
NÍVEL 1
Inicial
Inventário de projetos e processos existentes
Definição de patrocínio e papéis mínimos de gestão
Padrão único de status report para iniciativas prioritárias
Quick wins de padronização (templates essenciais)
Canvas de escopo para os projetos críticos
NÍVEL 2
Emergente
Metodologia básica de projetos (ciclo de vida em fases)
Kit de templates: TAP, cronograma, matriz de riscos, status report
Ritos de acompanhamento (reunião de status e comitê mensal)
Mapeamento dos processos críticos (AS-IS)
Indicadores essenciais de prazo e custo por projeto
NÍVEL 3
Estruturado
Gestão de portfólio com critérios de priorização
Formalização do PMO (mandato, time e cadência)
Gestão estruturada de riscos e mudanças de escopo
Redesenho dos processos críticos (TO-BE) com donos definidos
Painel executivo de indicadores de entrega
NÍVEL 4
Integrado
Integração portfólio ↔ orçamento e planejamento anual
Gestão de capacidade e alocação de recursos
Automação de fluxos de trabalho e coleta de indicadores
Gestão de benefícios: metas de valor por iniciativa
Auditorias periódicas de qualidade de método
NÍVEL 5
Excelência
Gestão por valor: portfólio dirigido por benefícios realizados
Analytics preditivo de prazo, custo e risco
Melhoria contínua institucionalizada do método
Inovação de práticas (ágil, híbrido, IA aplicada à gestão)
Benchmark externo e certificação de excelência

## Slide 7
OBLIANT DIGITAL
EPP · BLOCO C
Mapa de maturidade — régua única de 5 níveis
A mesma escala das três frentes: posicione o cliente aqui e leia o roadmap a partir do nível seguinte.
Metodologia Governança, Projetos e Mudança · material interno e exclusivo Obliant
OBLIANT DIGITAL
1
Inicial
Práticas ad hoc, dependentes de pessoas
Iniciativas conduzidas caso a caso, sem método comum. Resultados dependem de esforço individual; pouca visibilidade e previsibilidade.
2
Emergente
Primeiras práticas definidas, aplicação irregular
Métodos e papéis básicos existem, mas a aplicação é inconsistente entre áreas e projetos. Padrões começam a se formar.
3
Estruturado
Método padronizado e adotado
Método único, papéis claros e ritos de governança operando. A organização executa de forma consistente e comparável.
4
Integrado
Gestão integrada e orientada a dados
Disciplinas conectadas entre si e ao planejamento da organização. Decisões apoiadas por indicadores; capacidade e portfólio geridos em conjunto.
5
Excelência
Melhoria contínua e valor estratégico
A disciplina é vantagem competitiva: melhoria contínua institucionalizada, análise preditiva e referência externa (benchmark).

## Slide 8
OBLIANT DIGITAL
EPP · BLOCO D
Assessment — fluxo do diagnóstico de maturidade
Avalie cada dimensão de 1 (inexistente/ad hoc) a 5 (excelência). O resultado posiciona o cliente na régua e recomenda as iniciativas do próximo nível.
Metodologia Governança, Projetos e Mudança · material interno e exclusivo Obliant
OBLIANT DIGITAL
6 dimensões
avaliadas 1–5
→
Nível médio
na régua
→
Detalhamento
por dimensão
→
Roadmap do
próximo nível
DIMENSÃO 1 · METODOLOGIA
Existe um método único de gestão de projetos, com ciclo de vida e templates, aplicado de forma consistente?
DIMENSÃO 2 · PORTFÓLIO
As iniciativas são priorizadas com critérios claros e conectadas à estratégia?
DIMENSÃO 3 · PROCESSOS
Os processos críticos estão mapeados, padronizados e têm donos definidos?
DIMENSÃO 4 · GOVERNANÇA & PAPÉIS
Ritos, comitês e alçadas de decisão funcionam com cadência e consequência?
DIMENSÃO 5 · INDICADORES
A entrega é medida por indicadores confiáveis, usados de fato na tomada de decisão?
DIMENSÃO 6 · FERRAMENTAS
As plataformas de gestão sustentam o método e dão visibilidade integrada do portfólio?

## Slide 9
OBLIANT DIGITAL
EPP · BLOCO E
RACI — papéis e responsabilidades
R Responsável · A Aprovador · C Consultado · I Informado
Metodologia Governança, Projetos e Mudança · material interno e exclusivo Obliant
OBLIANT DIGITAL
Atividade | Obliant | PMO (cliente) | Sponsor | Gestores de área | Equipes de projeto
Desenho do método e do modelo de governança | R | C | A | C | I
Priorização do portfólio | C | R | A | C | I
Condução dos ritos de acompanhamento | C | R | I | C | C
Mapeamento e redesenho de processos | R | C | A | R | C
Gestão de riscos e mudanças de escopo | C | R | A | C | R
Painel de indicadores e gestão à vista | C | R | I | C | I
Evolução contínua do método | R | R | A | C | I

## Slide 10
OBLIANT DIGITAL
02
GMO
Gestão da Mudança Organizacional — Adoção
Trata o lado humano da transformação — adoção e sustentação.

## Slide 11
OBLIANT DIGITAL
GMO · BLOCO A
Framework — objetivo, pilares e entregáveis
Garantir que as pessoas adotem e sustentem a transformação — reduzindo resistência e acelerando o retorno das iniciativas.
Metodologia Governança, Projetos e Mudança · material interno e exclusivo Obliant
OBLIANT DIGITAL
PILARES
1 · Diagnosticar
2 · Preparar
3 · Engajar
4 · Capacitar
5 · Sustentar
Base conceitual: ADKAR, Kotter, ACMP, SAP/Oracle OCM.
ENTREGÁVEIS
Change Readiness Assessment (prontidão para mudança)
Impact Assessment (avaliação de impactos organizacionais)
Estratégia de stakeholders & plano de comunicação
Plano de capacitação e treinamento por perfil
Plano de gestão de resistências
Painel de métricas de adoção
Plano de sustentação e reforço
8 DIMENSÕES DO FRAMEWORK
01
Patrocínio & Liderança
Sponsors ativos e coalizão de líderes visíveis na mudança
02
Prontidão para Mudança
Change readiness: histórico, cultura e disposição da organização
03
Impactos Organizacionais
Impact assessment: o que muda para quem, em processo, sistema e papel
04
Stakeholders & Comunicação
Mapeamento de públicos e estratégia de comunicação segmentada
05
Capacitação & Treinamento
Trilhas de treinamento por perfil e avaliação de aprendizagem
06
Gestão de Resistências
Identificação, escuta e tratamento ativo de resistências
07
Métricas de Adoção
Indicadores de uso, adesão e comportamento pós-implantação
08
Sustentação & Reforço
Mecanismos de reforço para a mudança não regredir

## Slide 12
OBLIANT DIGITAL
GMO · BLOCO B
Roadmap — iniciativas por nível de maturidade
Jornada de evolução, não lista de serviços: o assessment aponta a coluna atual; a seguinte é o plano recomendado.
Metodologia Governança, Projetos e Mudança · material interno e exclusivo Obliant
OBLIANT DIGITAL
NÍVEL 1
Inicial
Mapeamento inicial de stakeholders e públicos impactados
Avaliação de prontidão para mudança (change readiness)
Alinhamento e ativação do patrocínio executivo
Comunicação de partida (kick-off) da transformação
Levantamento do histórico de mudanças da organização
NÍVEL 2
Emergente
Plano de comunicação estruturado por público e canal
Avaliação de impactos organizacionais (impact assessment)
Formação da rede de agentes de mudança
Plano de engajamento de lideranças intermediárias
Canais de escuta e FAQ vivos da transformação
NÍVEL 3
Estruturado
Estratégia integrada de stakeholders com plano por segmento
Trilhas de capacitação por perfil e papel
Gestão ativa de resistências (identificação e tratamento)
Rituais de reforço com lideranças e times
Pesquisa de pulso periódica de engajamento
NÍVEL 4
Integrado
Métricas de adoção e uso integradas aos projetos (gates de adoção)
Programa de champions e multiplicadores
Painel de sustentação pós-implantação
Ciclo de feedback estruturado com ajustes de rota
Integração da GMO ao ciclo de vida de todo projeto
NÍVEL 5
Excelência
Cultura de mudança contínua institucionalizada
Capacidade interna de OCM formada e autônoma
Análise preditiva de adoção e risco de regressão
Comunidade de prática de gestão da mudança
Melhoria contínua do método com benchmark externo

## Slide 13
OBLIANT DIGITAL
GMO · BLOCO C
Mapa de maturidade — régua única de 5 níveis
A mesma escala das três frentes: posicione o cliente aqui e leia o roadmap a partir do nível seguinte.
Metodologia Governança, Projetos e Mudança · material interno e exclusivo Obliant
OBLIANT DIGITAL
1
Inicial
Práticas ad hoc, dependentes de pessoas
Iniciativas conduzidas caso a caso, sem método comum. Resultados dependem de esforço individual; pouca visibilidade e previsibilidade.
2
Emergente
Primeiras práticas definidas, aplicação irregular
Métodos e papéis básicos existem, mas a aplicação é inconsistente entre áreas e projetos. Padrões começam a se formar.
3
Estruturado
Método padronizado e adotado
Método único, papéis claros e ritos de governança operando. A organização executa de forma consistente e comparável.
4
Integrado
Gestão integrada e orientada a dados
Disciplinas conectadas entre si e ao planejamento da organização. Decisões apoiadas por indicadores; capacidade e portfólio geridos em conjunto.
5
Excelência
Melhoria contínua e valor estratégico
A disciplina é vantagem competitiva: melhoria contínua institucionalizada, análise preditiva e referência externa (benchmark).

## Slide 14
OBLIANT DIGITAL
GMO · BLOCO D
Assessment — fluxo do diagnóstico de maturidade
Avalie cada dimensão de 1 (inexistente/ad hoc) a 5 (excelência). O resultado posiciona o cliente na régua e recomenda as iniciativas do próximo nível.
Metodologia Governança, Projetos e Mudança · material interno e exclusivo Obliant
OBLIANT DIGITAL
6 dimensões
avaliadas 1–5
→
Nível médio
na régua
→
Detalhamento
por dimensão
→
Roadmap do
próximo nível
DIMENSÃO 1 · PATROCÍNIO
Os sponsors são ativos e visíveis, dedicando tempo real à mudança?
DIMENSÃO 2 · COMUNICAÇÃO
A comunicação é planejada por público, com canais definidos e mensagem consistente?
DIMENSÃO 3 · IMPACTOS & PRONTIDÃO
Os impactos da mudança são avaliados formalmente e a prontidão da organização é conhecida?
DIMENSÃO 4 · CAPACITAÇÃO
Existem trilhas de treinamento por perfil, com avaliação de aprendizagem?
DIMENSÃO 5 · RESISTÊNCIAS
As resistências são identificadas e tratadas de forma ativa e estruturada?
DIMENSÃO 6 · ADOÇÃO & SUSTENTAÇÃO
A adoção é medida após a implantação e existem mecanismos de reforço?

## Slide 15
OBLIANT DIGITAL
GMO · BLOCO E
RACI — papéis e responsabilidades
R Responsável · A Aprovador · C Consultado · I Informado
Metodologia Governança, Projetos e Mudança · material interno e exclusivo Obliant
OBLIANT DIGITAL
Atividade | Obliant | Time GMO (cliente) | Sponsor | Líderes / Gestores | Colaboradores
Change readiness e avaliação de impactos | R | C | A | C | I
Estratégia de stakeholders e comunicação | R | R | A | C | I
Execução do plano de comunicação | C | R | I | R | I
Capacitação e treinamento | C | R | I | C | R
Gestão de resistências | C | R | A | R | C
Medição de adoção e sustentação | C | R | A | C | I
Ativação e coaching de sponsors | R | C | R | C | I

## Slide 16
OBLIANT DIGITAL
03
PM&GO
Governança Integrada de Projetos e Mudança — Integração
Governa um projeto combinando EPP (entrega) + GMO (adoção).

## Slide 17
OBLIANT DIGITAL
PM&GO · BLOCO A
Framework — objetivo, pilares e entregáveis
Governar um projeto crítico de ponta a ponta, unindo a disciplina de entrega (EPP) e a disciplina de adoção (GMO) sob uma única governança.
Metodologia Governança, Projetos e Mudança · material interno e exclusivo Obliant
OBLIANT DIGITAL
PILARES
1 · Entrega
2 · Adoção
3 · Governança única
4 · Modo de atuação
ENTREGÁVEIS
Modelo de governança integrada do projeto [COMP.]
Plano integrado de projeto (escopo, prazo, custo) [PMO]
Matriz integrada de riscos (entrega + adoção) [COMP.]
Impact assessment e plano de adoção [GMO]
Plano de comunicação e stakeholders do projeto [GMO]
Painel duplo: entrega × adoção [COMP.]
Controle de escopo, cronograma e custos [PMO]
Definição do modo de atuação (Suporte/Controle/Diretivo) [COMP.]
8 DIMENSÕES DO FRAMEWORK
01
Governança Integrada
Um único modelo de decisão para entrega e adoção
02
Planejamento & Entrega
Escopo, prazo, custo e qualidade do projeto (lado EPP)
03
Adoção & Pessoas
Prontidão, engajamento e sustentação (lado GMO)
04
Patrocínio Executivo
Sponsor único respondendo pelos dois eixos
05
Stakeholders & Comunicação
Gestão compartilhada de públicos e mensagens
06
Riscos Integrados
Riscos de entrega e riscos de adoção na mesma matriz
07
Indicadores Duplos
Painel único: % de entrega × % de adoção
08
Modo de Atuação
Intensidade Obliant: Suporte, Controle ou Diretivo

## Slide 18
OBLIANT DIGITAL
PM&GO · PMO × GMO
O que é do PMO, o que é do GMO, o que é compartilhado
Cada entregável e atividade do PM&GO é etiquetado (PMO / GMO / compartilhado) para a divisão PMO × GMO ser operacional, não só conceitual.
Metodologia Governança, Projetos e Mudança · material interno e exclusivo Obliant
OBLIANT DIGITAL
PMO
GMO
COMPARTILHADO
SÓ PMO — ENTREGA
Escopo, prazo e custo
Cronograma e dependências
Gestão de riscos de entrega
Qualidade e aceite técnico
Gestão de fornecedores
COMPARTILHADO — GOVERNANÇA
Governança e ritos do projeto
Patrocínio executivo
Mapa de stakeholders
Painel entrega × adoção
Gestão integrada de riscos
SÓ GMO — ADOÇÃO
Comunicação e engajamento
Impactos organizacionais
Capacitação e treinamento
Gestão de resistências
Métricas de adoção e sustentação

## Slide 19
OBLIANT DIGITAL
PM&GO · BLOCO B
Roadmap — iniciativas por nível de maturidade
Jornada de evolução, não lista de serviços: o assessment aponta a coluna atual; a seguinte é o plano recomendado.
Metodologia Governança, Projetos e Mudança · material interno e exclusivo Obliant
OBLIANT DIGITAL
NÍVEL 1
Inicial
Diagnóstico rápido do projeto: entrega e adoção
Definição de sponsor único e mandato da governança
Mapa unificado de stakeholders do projeto
Ritos mínimos de governança integrada
Definição inicial do modo de atuação da Obliant
NÍVEL 2
Emergente
Plano integrado de projeto (entrega + adoção)
Matriz de riscos unificada (entrega e adoção)
Plano de comunicação do projeto por público
Cadência de comitês com pauta dupla (entrega × adoção)
Etiquetagem das atividades: PMO, GMO ou compartilhado
NÍVEL 3
Estruturado
Painel duplo operante: % entrega × % adoção
Gates de fase condicionados a critérios de adoção
Gestão ativa de resistências dentro do projeto
Trilhas de capacitação sincronizadas ao cronograma
Revisão periódica do modo de atuação
NÍVEL 4
Integrado
Integração do projeto ao portfólio e ao orçamento
Métricas de benefício: valor entregue × valor adotado
Programa de champions dentro do projeto
Auditoria integrada de qualidade (método + adoção)
Playbook de transição para operação
NÍVEL 5
Excelência
Governança integrada como padrão de todo projeto crítico
Analytics preditivo de entrega e de adoção
Transferência de capacidade: cliente autônomo no modelo
Melhoria contínua do playbook integrado
Benchmark externo de governança de projetos

## Slide 20
OBLIANT DIGITAL
PM&GO · BLOCO C
Mapa de maturidade — régua única de 5 níveis
A mesma escala das três frentes: posicione o cliente aqui e leia o roadmap a partir do nível seguinte.
Metodologia Governança, Projetos e Mudança · material interno e exclusivo Obliant
OBLIANT DIGITAL
1
Inicial
Práticas ad hoc, dependentes de pessoas
Iniciativas conduzidas caso a caso, sem método comum. Resultados dependem de esforço individual; pouca visibilidade e previsibilidade.
2
Emergente
Primeiras práticas definidas, aplicação irregular
Métodos e papéis básicos existem, mas a aplicação é inconsistente entre áreas e projetos. Padrões começam a se formar.
3
Estruturado
Método padronizado e adotado
Método único, papéis claros e ritos de governança operando. A organização executa de forma consistente e comparável.
4
Integrado
Gestão integrada e orientada a dados
Disciplinas conectadas entre si e ao planejamento da organização. Decisões apoiadas por indicadores; capacidade e portfólio geridos em conjunto.
5
Excelência
Melhoria contínua e valor estratégico
A disciplina é vantagem competitiva: melhoria contínua institucionalizada, análise preditiva e referência externa (benchmark).

## Slide 21
OBLIANT DIGITAL
PM&GO · BLOCO D
Assessment de fit — há fit para o PM&GO?
Este assessment é um portão de fit para o PM&GO: 8 perguntas em três eixos — A (necessidade de entrega), B (necessidade de adoção) e C (interdependência e criticidade). Se houver fit, recomenda o PM&GO e o modo de atuação (Suporte, Controle ou Diretivo). Se não houver, aponta uma frente a avaliar — EPP ou GMO — ou suporte leve.
Metodologia Governança, Projetos e Mudança · material interno e exclusivo Obliant
OBLIANT DIGITAL
EIXO A · ENTREGA
Complexidade de entrega
Histórico de entrega
Capacidade de gestão
EIXO B · ADOÇÃO
Impacto nas pessoas
Risco de resistência
Dependência de adoção
EIXO C · INTEGRAÇÃO
Interdependência
Governança e criticidade
Há fit para o PM&GO só quando A, B e C são altos. Sem fit, avalia-se UMA frente — EPP ou GMO — nunca as duas juntas.
SAÍDAS DO PORTÃO DE FIT
A+B+C altas
PM&GO + modo
A+B altas · C baixa
Sem fit → EPP ou GMO
A alta · B baixa
Sem fit → EPP
A baixa · B alta
Sem fit → GMO
Todas baixas
Suporte leve
MODO DE ATUAÇÃO (INTENSIDADE) — exclusivo do PM&GO integrado
Suporte
Maturidade razoável e criticidade baixa a média.
Controle
Maturidade em construção ou criticidade relevante.
Diretivo
Baixa maturidade e alta criticidade — momentos decisivos.

## Slide 22
OBLIANT DIGITAL
PM&GO · BLOCO E
RACI — papéis e responsabilidades
R Responsável · A Aprovador · C Consultado · I Informado
Metodologia Governança, Projetos e Mudança · material interno e exclusivo Obliant
OBLIANT DIGITAL
Atividade | Obliant | PMO do projeto | Time GMO | Sponsor | Líderes / Equipes
Governança integrada e ritos do projeto [COMP.] | R | R | R | A | I
Planejamento e controle de entrega [PMO] | C | R | I | A | C
Plano e execução da adoção [GMO] | C | I | R | A | R
Matriz integrada de riscos [COMP.] | R | R | R | A | C
Comunicação e stakeholders [GMO] | C | C | R | A | C
Painel duplo entrega × adoção [COMP.] | R | R | R | I | I
Definição e revisão do modo de atuação [COMP.] | R | C | C | A | I

## Slide 23
OBLIANT DIGITAL
GLOSSÁRIO
Termos e definições
Vocabulário comum — o mesmo no deck e no site.
Metodologia Governança, Projetos e Mudança · material interno e exclusivo Obliant
OBLIANT DIGITAL
EPP
Escritório de Projetos e Processos — o produto de entrega. Operado por um PMO.
PMO
Project Management Office: time/estrutura que opera o EPP e conduz projetos.
GMO
Gestão da Mudança Organizacional: trata o lado humano da transformação — adoção e sustentação.
PM&GO
Governança integrada de um projeto, combinando EPP (entrega) + GMO (adoção).
Assessment
Diagnóstico que posiciona o cliente na régua de maturidade e gera o roadmap recomendado.
Maturidade
Régua de 5 níveis (Inicial → Excelência) comum aos três produtos.
RACI
Matriz de papéis: Responsável, Aprovador, Consultado, Informado.
OCM
Organizational Change Management; base conceitual do GMO (ADKAR, Kotter, ACMP).
Modo de atuação
Intensidade da atuação Obliant no PM&GO: Suporte → Controle → Diretivo.
Framework
Primeira camada de cada produto: objetivo, escopo, pilares e entregáveis.
Roadmap
Segunda camada: iniciativas organizadas por nível de maturidade — jornada de evolução.
Fit
Adequação: o assessment do PM&GO mede necessidade de entrega × necessidade de adoção.

## Slide 24
OBLIANT DIGITAL
Uma metodologia.
Três produtos. Uma régua.
EPP entrega · GMO adota · PM&GO integra
OBLIANT DIGITAL